LEOVER

LeoVer — D01 Mapa de Módulos y Orden de Desarrollo

Versión: 1.1

Fecha: 9 de agosto de 2026

Fuente superior: LeoVer — Documento Maestro Integral de la Startup v1.1

Estado: Guía oficial de secuencia y dependencias

Ruta de repositorio: `/docs/01-producto/D01-Modulos-y-Orden.md`

Protección conectada.

# 0. Regla de precedencia

Este documento traduce el Maestro v1.1 a módulos técnicos y releases. No reemplaza al Maestro.

Orden de autoridad:

1. Documento Maestro v1.1.

2. Decisiones posteriores aprobadas/ADR.

3. D01 v1.1.

4. Especificación vigente del módulo.

5. Código y pruebas.

6. Documentación histórica.

Si una especificación antigua contradice al Maestro v1.1 o a este D01, debe corregirse antes de seguir desarrollando ese dominio.

Actualizar D01 no significa reimplementar módulos ya construidos. Primero se audita lo existente, se conserva lo válido y sólo se corrigen incompatibilidades reales.

# 1. Principio rector

Pensar todo el ecosistema desde el inicio no significa programarlo todo junto. Cada bloque debe dejar un resultado funcional y comprobable sin introducir implementaciones futuras “por conveniencia”.

Cursor puede resolver la implementación técnica, pero no gobierna el alcance del producto ni inventa reglas, roles, estados, permisos, precios o integraciones.

# 2. Superficies oficiales

| Código | Superficie | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| AND | Android | Cliente móvil principal en Kotlin + Jetpack Compose |
| IOS | iOS | Cliente Swift + SwiftUI con paridad de flujos centrales del piloto |
| WEB | Web pública | SEO, páginas compartibles, rescate, adopción, perfiles y campañas |
| ORG | Portal organizaciones | Equipos, animales bajo cuidado, casos, tránsito, adopciones y necesidades |
| VET | Portal veterinario | Pacientes, agenda, atenciones, registros y conexión autorizada al Pasaporte |
| PRO | Portal profesional | Servicios, agenda, disponibilidad y reputación |
| BRAND | Brand Studio | Campañas patrocinadas, IA, distribución y analítica |
| ADMIN | Consola administrativa | Configuración, moderación, soporte, verificación, riesgo y auditoría |
| DATA | Supabase/backend | Auth, PostgreSQL, RLS, RPC, Storage, eventos e integraciones |

# 3. Reglas de arquitectura y producto

| ID | Regla | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| R01 | Una identidad humana | Una persona no duplica cuentas por rol; activa capacidades y pertenencias |
| R02 | Mascota canónica | Mascota independiente de publicación, pérdida, adopción, organización o atención |
| R03 | Responsable ≠ custodio | Custodia temporal no transfiere responsabilidad automáticamente |
| R04 | Backend autoritativo | Reglas críticas y permisos se validan en Supabase/RLS/RPC, no sólo en UI |
| R05 | Deny-by-default | RLS y operaciones privilegiadas aplican mínimo privilegio |
| R06 | Web compartible | Pérdidas, hallazgos, adopciones, organizaciones, eventos y campañas tienen vista pública segura cuando corresponde |
| R07 | Privacidad por defecto | Teléfono, domicilio y ubicación exacta nunca son públicos por defecto |
| R08 | Estados explícitos | Procesos con estados y transiciones, no inferencias frágiles |
| R09 | Proveniencia | Declarado, profesional, verificado, inferido y sistema se distinguen |
| R10 | Auditoría | Acciones sensibles registran actor, fecha, motivo y contexto necesario |
| R11 | IA asistida | IA sugiere/prioriza; no decide identidad, adopción, diagnóstico, sanción ni otra decisión sensible final |
| R12 | Proveedores desacoplados | Mapas, IA, pagos, email y otras integraciones detrás de contratos/adaptadores |
| R13 | Configurable con límites | Catálogos y parámetros operativos son configurables; reglas fundacionales no |
| R14 | Social esencial gratis | Ayuda social, adopción, tránsito y organizaciones no comerciales no se bloquean por pago |
| R15 | Sin marketplace V1 | Servicios/productos pagan directo entre partes; LeoVer cobra sólo sus productos propios inicialmente |
| R16 | Urgencia sobre publicidad | Seguridad/bienestar/urgencias siempre prevalecen sobre contenido patrocinado |
| R17 | Exportabilidad profesional | LeoVer Vet facilita exportar; el establecimiento conserva externamente lo que deba preservar |
| R18 | No microchip V1 | Microchip fuera de V1/piloto y sin búsqueda/integración inicial |

# 4. Stack técnico aprobado

| Capa | Decisión |
| --- | --- |
| Android | Kotlin + Jetpack Compose + Material 3 + Navigation + MVVM/Flow + repositorios |
| iOS | Swift + SwiftUI |
| Web | Next.js + React + TypeScript |
| Hosting web | Cloudflare Workers + OpenNext; GitHub/Workers Builds + previews |
| Backend | Supabase Auth + PostgreSQL + RLS + RPC + Storage + Edge Functions; Realtime cuando aporte valor |
| Geoespacial | PostGIS |
| Mapas | Google Maps Platform mediante adaptadores |
| Vector search | pgvector |
| Push | Firebase Cloud Messaging, preferentemente con patrón outbox/eventos |
| Suscripciones propias | Mercado Pago Suscripciones |
| IA visual | Google multimodal embeddings iniciales + pgvector/PostGIS |
| IA Brand Studio | OpenAI inicial para texto/imagen; proveedor de video abierto |

Supersedido: cualquier instrucción histórica que obligue a NestJS/Prisma, una segunda base de datos o Docker/Supabase local como requisito permanente del desarrollo cotidiano.

# 5. Catálogo oficial de módulos

Los identificadores M00–M27 se preservan para no romper documentación ni código existente. Se agregan M28 y M29 para capacidades que v1.0 no separaba correctamente.

### M00 — Fundación técnica y entornos

Propósito: base Android/iOS/web/backend, configuración, entornos, secretos, CI/CD, errores y feature flags.

Dependencias: ninguna.

Superficies: AND, IOS, WEB, DATA, ADMIN.

Activación estratégica: R0.

Regla v1.1: reutilizar lo existente; Supabase es backend oficial.

### M01 — Identidad y autenticación

Registro, username público obligatorio/único, login, verificación, recuperación, sesiones, consentimientos y eliminación segura.

Depende de: M00.

Superficies: AND, IOS, WEB, DATA.

Release: R1.

### M02 — Usuarios, capacidades y permisos

Perfil, preferencias, privacidad, capacidades contextuales, pertenencias, roles técnicos/organizacionales y permisos por recurso.

Depende de: M01.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, VET, PRO, BRAND, ADMIN, DATA.

Release: R1.

### M03 — Organizaciones y equipos

Organizaciones, refugios, sedes, membresías, invitaciones, roles internos, verificación y contexto organizacional.

Depende de: M02.

Superficies: AND, IOS, ORG, ADMIN, DATA.

Release de activación: R3. La fundación técnica puede existir antes.

### M04 — Administración, moderación, soporte y verificación

Reportes, casos, medidas, apelaciones, soporte, verificación, evidencia, políticas administrativas y auditoría operativa.

Depende de: M01, M02; evoluciona con todos los módulos.

Superficies: ADMIN, DATA.

Release: R0 transversal.

### M05 — Archivos, medios y documentos

Fotos, videos, documentos, metadata, validaciones, permisos, borrado, variantes y acceso seguro mediante Supabase Storage.

Depende de: M00, M01, M02.

Superficies: todas las que manejan contenido.

Release: R1 transversal.

### M06 — Notificaciones y preferencias

Push, email, internas, plantillas, preferencias, deduplicación, quiet hours, reintentos y deep links.

Depende de: M01, M02, M07.

Superficies: AND, IOS, WEB, DATA, ADMIN.

Release: R2 transversal.

### M07 — Auditoría, analítica y observabilidad

Eventos de producto, logs, métricas, crash reporting, auditoría, correlación, retención y tableros.

Depende de: M00.

Superficies: todas.

Release: R0 transversal.

### M08 — Mascotas, responsables y custodia

Identidad canónica, fotos/características, responsables, autorizados, transferencias, custodia temporal, duplicados y estados de ciclo de vida.

Depende de: M02, M05, M07.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, VET, DATA.

Release: R1.

### M09 — Pasaporte LeoVer

Vista integrada de identidad e información relevante, salud declarada, documentos, QR, permisos y proveniencia.

Depende de: M08, M05, M07.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, VET, DATA.

Release: R1.

Fuera de alcance: microchip en V1; historia clínica oficial.

### M10 — Búsqueda, ubicación y geoservicios

Direcciones, coordenadas protegidas, radios, proximidad, filtros, PostGIS, geocodificación/rutas con Google Maps y ranking territorial.

Depende de: M00, M02, M07.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, VET, PRO, DATA.

Release: R2.

### M11 — Plataforma web pública y enlaces compartibles

Shell web Next.js, páginas públicas, SEO, metadata social, deep links, QR, continuidad con app y bases reutilizables para portales posteriores.

Depende de: M00, M05, M08, M09, M10.

Superficies: WEB.

Release: R2.

Hosting: Cloudflare Workers/OpenNext.

### M12 — Perdidos, encontrados y red de respuesta

Alertas, pérdida/hallazgo, zona protegida, difusión, estados, selección de hasta 10 respondedores elegibles, aceptación atómica, coordinación y resultado.

Depende de: M06, M08, M10, M11, M04.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, ADMIN, DATA.

Release: R2.

### M13 — Avistamientos y coincidencias

Pistas, fotos, ubicación protegida, descartes, candidatos, confirmación humana y conexión con matching visual.

Depende de: M12, M05, M10, M06, M26.

Superficies: AND, IOS, WEB, DATA.

Release: R2.

### M14 — Adopciones y postulaciones

Publicación, perfil reutilizable, requisitos, postulación, entrevistas, decisión humana, entrega, transferencia trazable y seguimiento.

Depende de: M03, M05, M06, M08, M11, M04, M07.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, ADMIN, DATA.

Release: R3.

### M15 — Hogares de tránsito

Capacidad, disponibilidad, compatibilidad, solicitudes, custodia temporal, gastos registrables, seguimiento y egreso.

Depende de: M02, M06, M08, M10, M16.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, DATA.

Release: R3.

### M16 — Gestión de casos y animales bajo cuidado

Casos, animales bajo cuidado, coordinadores, custodios, necesidades, tareas, estados, resultados y operación de organizaciones/rescatistas.

Depende de: M03, M06, M08, M10, M04, M07.

Superficies: ORG, AND, IOS, ADMIN, DATA.

Release: R3.

### M17 — Donaciones, necesidades y voluntariado

Necesidades de dinero/bienes/tiempo/transporte/servicios, voluntariado, trazabilidad y resultados.

Depende de: M03, M06, M11, M16, M04.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, DATA.

Release: R4.

Regla monetaria: dinero a terceros por transferencia directa verificada; 0% comisión. Los aportes a LeoVer son un flujo separado.

### M18 — Eventos y campañas comunitarias

Eventos, cupos, inscripción, recordatorios, check-in, páginas compartibles y resultados.

Depende de: M03, M06, M10, M11, M05.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, DATA.

Release: R4.

### M19 — Comunidad y contenido social

Feed, posts, historias, reels, fotos/videos, comentarios, reacciones, ayuda, educación, humor/ternura, reportes y ranking responsable.

Depende de: M02, M05, M06, M04, M07.

Superficies: AND, IOS, WEB, DATA.

Release: R4.

### M20 — Mensajería, conversaciones y contexto de caso

Chat, adjuntos, bloqueos, reportes, retención, notificaciones y conversación asociada a casos/servicios sin mezclar todos los conceptos.

Depende de: M01, M02, M04, M05, M06, M07.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, VET, PRO, DATA.

Release: R4.

### M21 — Reputación, verificaciones y reseñas

Hechos verificables, reseñas ligadas a interacciones reales, distintivos, matrículas/verificaciones cuando corresponda, sanciones y apelaciones.

Depende de: M02, M03, M04, M07.

Superficies: AND, IOS, WEB, ORG, VET, PRO, BRAND, ADMIN, DATA.

Release: R4–R5 transversal.

### M22 — Prestadores y catálogo de servicios

Veterinarias como establecimientos/oferta pública, paseadores, cuidadores, guarderías, transporte, educadores y otros prestadores; perfiles, sedes, cobertura, servicios y condiciones.

Depende de: M02, M03, M05, M10, M21.

Superficies: AND, IOS, WEB, PRO, VET, DATA.

Release: R5.

### M23 — Agenda, disponibilidad y reservas

Franjas, capacidad, agenda, reserva, confirmación, reprogramación, cancelación, asistencia, recordatorios, idempotencia y prevención de doble booking.

Depende de: M06, M22, M07.

Superficies: AND, IOS, WEB, PRO, VET, DATA.

Release: R5.

### M24 — Suscripciones comerciales y cobros propios de LeoVer

Planes/entitlements, períodos, estados de suscripción, Mercado Pago, webhooks, conciliación, facturación operativa y transferencia manual alternativa.

Depende de: M03, M04, M07.

Superficies: PRO, VET, BRAND, ADMIN, DATA.

Release: R5.

Fuera de alcance: split payments entre terceros, comisión por servicios y donaciones de terceros.

### M25 — Comercio y catálogo comercial

Tiendas/emprendimientos, productos, promociones, CTA/contacto y presencia comercial.

Depende de: M03, M05, M10, M21.

Superficies: AND, IOS, WEB, PRO, DATA.

Release: R6.

Fuera de V1/piloto: carrito, checkout, settlement, marketplace transaccional y venta de animales.

### M26 — Inteligencia artificial y matching

Matching visual perdido/encontrado, embeddings, duplicados, asistencia de bajo riesgo, evaluación, límites de costo y proveedores desacoplados.

Depende de: datos maduros de cada dominio; M05, M07, M10.

Superficies: transversal.

Activación: slice de matching en R2; capacidades avanzadas en R7.

Proveedor visual inicial: Google multimodal embeddings + pgvector/PostGIS.

### M27 — Integraciones y API/adaptadores

Webhooks, adaptadores externos, límites, claves, sandbox, interoperabilidad futura y API pública cuando dominios estén estables.

Depende de: M00, M04, M07 y dominio específico.

Superficies: DATA/ADMIN.

Release: R8, aunque adaptadores internos se usan desde etapas previas.

### M28 — Portal Veterinario y Gestión Profesional de Salud

Pacientes, atenciones, vacunas, controles, procedimientos, estudios, documentos, indicaciones, seguimientos, recordatorios, equipo profesional, autoría y correcciones trazables; propuestas seleccionadas al Pasaporte y exportación.

Depende de: M03, M05, M08, M09, M21, M22, M23, M07.

Superficies: VET, WEB, DATA; integración móvil autorizada.

Release: R5.

Regla: herramienta operativa, no archivo clínico oficial ni custodio legal primario.

### M29 — Brand Studio y Publicidad

Cuenta publicitaria, campañas, creatividades, plantillas, posts/historias/reels patrocinados, Ayudas Concretas, segmentación permitida, moderación por riesgo, distribución, frecuencia, analítica, tutoriales y créditos de IA.

Depende de: M04, M05, M07, M19, M21, M24, M26.

Superficies: BRAND, WEB, ADMIN, DATA; placements en AND/IOS/WEB.

Release: R5B.

Regla: distribución incluida; sin boost pago adicional.

# 6. Releases estratégicos y gate de habilitación

| Release | Módulos/cortes principales | Resultado de salida |
| --- | --- | --- |
| R0 — Fundación | M00, M04 base, M07 | Entornos, seguridad, administración base, observabilidad |
| R1 — Identidad | M01, M02, M05, M08, M09 | Cuenta + mascota + Pasaporte base utilizables |
| R2 — Rescate + web | M06, M10, M11, M12, M13, M26 slice | Pérdidas/hallazgos compartibles, geografía y respuesta local |
| R3 — Adopción/organizaciones | M03 activación, M14, M15, M16 | Operación institucional, adopción y tránsito |
| R4 — Comunidad | M17, M18, M19, M20, M21 | Colaboración, contenido, eventos, reputación y mensajería |
| R5 — Servicios confiables | M22, M23, M24, M28 | Prestadores, agenda, veterinaria y suscripción comercial |
| R5B — Brand Studio | M29 + M26 creativo | Publicidad asistida, distribución y analítica |
| R6 — Comercio futuro | M25 | Catálogo comercial ampliado; transaccional sólo si se aprueba después |
| R7 — IA/V2 | M26 avanzado | Matching/automatizaciones y recomendaciones de bajo riesgo |
| R8 — Integraciones/regional | M27 | Interoperabilidad y expansión |

### 6.1 Gate iOS del piloto

El piloto público no se considera listo sólo con Android. Deben existir en iOS, como mínimo:

registro/login y onboarding;

perfil de mascota y Pasaporte básico;

perdidos/encontrados;

adopción y tránsito;

organizaciones/casos esenciales;

comunidad básica;

notificaciones esenciales;

mapas/ubicación cuando corresponda;

privacidad, permisos y deep links necesarios.

Brand Studio, administración avanzada y gestión profesional completa pueden permanecer web-first durante el piloto si el recorrido público/usuario no queda bloqueado.

# 7. Dependencias críticas

M00 + M07 + M04(base)

↓

M01 → M02 → M05

↓

M08 → M09

↓

M10 → M11 → M12 → M13

│              ↑

│            M26(slice)

↓

M03 → M16 → M14/M15

↓

M17/M18/M19/M20/M21

↓

M22 → M23 → M28

↓

M24

↓

M29

M25 y M27 quedan fuera del camino crítico del piloto.

### 7.1 Dependencias transversales

M04 acompaña nuevos tipos de reporte, verificación, publicidad y soporte.

M05 centraliza archivos; ningún dominio crea storage paralelo.

M06 centraliza notificaciones; dominios emiten eventos/intenciones.

M07 separa analítica, auditoría y observabilidad.

M10 centraliza geografía/proximidad.

M21 centraliza reputación/verificación, sin confundir popularidad con confianza.

M26 expone capacidades de IA por contratos; ningún dominio queda atado a un proveedor concreto.

M24 sólo gestiona dinero que LeoVer cobra por productos propios.

# 8. Definición mínima de especificación de módulo

Antes de implementar un módulo/corte nuevo, su especificación debe contener:

1. objetivo y valor;

2. alcance incluido/excluido;

3. actores, capacidades y permisos;

4. flujos principal/alternativos/errores/recuperación;

5. estados, invariantes y reglas numeradas;

6. pantallas/navegación/accesibilidad;

7. modelo de datos, migraciones e índices;

8. contratos RPC/Edge/eventos/adaptadores;

9. seguridad, privacidad, abuso, moderación y auditoría;

10. métricas/telemetría;

11. pruebas focalizadas y aceptación;

12. backlog para Cursor;

13. Definition of Done;

14. impactos en Android/iOS/Web/portales;

15. migración o compatibilidad con código existente.

# 9. Contrato de trabajo actual con Cursor

### 9.1 Antes de modificar

Leer Maestro v1.1, D01 v1.1 y la especificación vigente del módulo.

Auditar el repositorio y reutilizar lo existente.

Detectar contradicciones documentales antes de programar.

Enumerar archivos a crear/modificar, dependencias y riesgos.

No inventar campos, roles, estados, endpoints/RPC, permisos ni proveedores.

### 9.2 Durante el desarrollo

Trabajar sobre la rama activa acordada; por defecto no crear una rama por etapa ni commits intermedios innecesarios.

Hacer cambios pequeños internamente, pero consolidar el bloque completo antes del commit/push final.

Usar pruebas focalizadas durante el desarrollo.

Evitar emulador, Supabase local y quality gates pesados cuando no aporten a la tarea.

No repetir lint/JaCoCo/build completo después de cada cambio menor.

No generar APK salvo que se solicite o sea necesaria para una validación concreta.

Mantener RLS/RPC como autoridad de reglas sensibles.

No mezclar módulos futuros por conveniencia.

### 9.3 Cierre del bloque

Ejecutar una validación final razonable del bloque completo.

Enumerar archivos modificados y decisiones tomadas.

Registrar deuda/pending real sin inventar “completado”.

Actualizar documentación afectada.

Realizar un único commit/push del bloque cuando corresponda al flujo acordado.

# 10. Compatibilidad con módulos ya implementados

M00–M04 y cualquier otro código existente no se invalidan por este D01. Antes de reabrirlos:

1. comparar implementación real contra v1.1;

2. conservar contratos válidos;

3. identificar únicamente incompatibilidades concretas;

4. corregirlas en el módulo donde corresponda;

5. no reescribir arquitectura estable sólo para coincidir con una descripción ideal.

Ejemplos de incompatibilidades documentales a vigilar: NestJS/Prisma histórico, microchip V1, roles personales rígidos, split payments/marketplace obligatorio, Vercel inicial, ausencia de iOS de piloto y nomenclatura de Brand Studio/Vet Portal.

# 11. Pendientes que NO bloquean el desarrollo actual

PEN-008: precio definitivo de suscripción comercial.

PEN-009: futura estructura de planes.

PEN-010: precio definitivo de Brand Studio.

Valores numéricos finales de frecuencia publicitaria.

Plazos numéricos definitivos de retención.

Proveedor de video generativo.

Marketplace transaccional futuro.

Estos puntos deben resolverse antes del momento de negocio/legal correspondiente, no anticiparse con valores inventados en código.

# 12. Pendientes que SÍ bloquean un piloto público

paquete legal revisado profesionalmente;

Política de Privacidad/Términos/versionado de consentimientos;

matriz de retención con plazos aplicables;

controles de seguridad y permisos validados;

iOS con paridad de flujos centrales;

web pública y deep links críticos;

staging/producción configurados y observables;

procesos de moderación/soporte mínimos;

condiciones del piloto y responsabilidades comunicadas;

presupuesto/medios operativos suficientes para sostener el período de prueba.

# 13. Métricas gate del piloto

Se usarán como umbrales iniciales orientativos para decidir expansión:

| Indicador | Umbral |
| --- | --- |
| Mascotas activas | ≥ 500 |
| Usuarios activos mensuales | ≥ 300 |
| Organizaciones/refugios/rescatistas activos | ≥ 10 |
| Profesionales/comerciales participantes | ≥ 10 |
| Casos reales de ayuda | ≥ 50 |
| Casos urgentes con respuesta válida | ≥ 60% |
| Resultados exitosos confirmados | ≥ 20 |
| Retención mensual | ≥ 30% |
| Territorio | Actividad real en San Vicente y Almirante Brown, separada por partido |

# 14. Próxima acción documental

Después de aprobar este D01 v1.1:

1. auditar los documentos existentes y marcarlos como VIGENTE / ACTUALIZAR / SUPERSEDIDO / HISTÓRICO;

2. actualizar sólo las especificaciones que afecten el siguiente bloque real de desarrollo;

3. crear antes de su implementación las especificaciones separadas de Arquitectura Web, Portal Veterinario y Brand Studio;

4. no generar documentación masiva preventiva sin necesidad inmediata.

# 15. Prompt maestro actualizado para Cursor

Actuá como arquitecto y desarrollador senior del proyecto LeoVer.

FUENTES OBLIGATORIAS

1. Leé /docs/00-startup/LeoVer-Documento-Maestro-v1.1.md.

2. Leé /docs/01-producto/D01-Modulos-y-Orden.md.

3. Leé la especificación vigente del módulo/bloque indicado.

4. Revisá ADR y cierres del módulo que sigan vigentes.

ANTES DE MODIFICAR

- Auditá el repositorio y reutilizá lo existente.

- Indicá alcance, dependencias, riesgos y archivos a tocar.

- Señalá contradicciones entre documentación y código antes de resolverlas.

- No inventes reglas de producto, campos, estados, permisos, roles ni proveedores.

DURANTE EL DESARROLLO

- Respetá Supabase como backend autoritativo y RLS/RPC para reglas sensibles.

- No introduzcas NestJS/Prisma/otra base/backend paralelo sin una decisión nueva aprobada.

- Trabajá sobre la rama activa acordada; no crees ramas por etapa ni commits intermedios salvo indicación expresa.

- Usá pruebas focalizadas mientras desarrollás.

- Evitá emulador, Supabase local y quality gates completos repetidos cuando no sean necesarios.

- No generes APK salvo pedido o validación específica.

- No programes módulos futuros por conveniencia.

AL CERRAR EL BLOQUE

- Ejecutá una validación final razonable.

- Enumerá archivos modificados.

- Explicá decisiones y deuda pendiente real.

- Actualizá documentación afectada.

- Prepará un único commit/push del bloque cuando corresponda.

MÓDULO/BLOQUE ACTUAL: [CÓDIGO Y NOMBRE]

OBJETIVO: [OBJETIVO CONCRETO]

No avances a otro módulo sin cerrar primero el bloque actual o recibir una indicación explícita.

# Aprobación

Al aprobarse, esta versión sustituye D01 v1.0 como mapa de módulos y orden de desarrollo. D01 v1.0 se conserva como histórico y no debe utilizarse para resolver contradicciones actuales.